| Соглашение на сумму: | 6108611,11 |
| --- | --- |
| из них: на придомовую территорию | 4072407,00 |
| из них: на общественную территорию | 2036203,7 |

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО «Село Енотаевка» на 2017г. включены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1 Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов:

- Ремонт внутридомовых подъездов к жилым домам по ул.Донская,10/ул.Татищева,48,  муниципальный контракт №04/17 заключен 25.07.2017, исполнен 24.08.2017г, сумма контракта 879795,0рублей

Исполнитель - ООО "Черноярское Дорожное ремонтно-строительное предприятие"

- Ремонт подъездной дороги по ул.Мусаева от дома38, до дома №52, муниципальный контракт №03/17 заключен 24.07.2017, исполнен 23.08.2017г, сумма контракта 713630,0 рублей;

Мероприятие 1.1.2. Поставка профильных труб для изготовления ограждения МКД по ул.Мусаева, ул.Волжская, ул.Пушкина

муниципальный контракт №07/17 заключен 04.08.2017, исполнен 08.08.2017г, сумма контракта 369785,4рублей

Исполнитель - ООО"СтилПрофиль";

Мероприятие 1.1.3 Поставка парковых скамеек и уличных урн для благоустройства придомовых территорий МКД на территории МО «Село Енотаевка», муниципальный контракт  заключен 08/17 от 08.08.2017г, исполнен  28.08.2017года, сумма контракта 281558,91рублей

Исполнитель – ООО «Прима Сервис»;

Мероприятие 1.1.4 Выполнение работ по устройству уличного ограждения дворовых территорий по ул.Мусаева, Волжская, Татищева, Пушкина, муниципальный контракт  заключен 09/17 от 08.09.2017г, планируемая дата исполнения контракта   08.10.2017года, сумма контракта 472163,77 рублей

Исполнитель – ООО «Олимп»;

Мероприятие 1.1.5 Поставка электрических ОПОР СВ95-3 для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт  заключен 10/17 от 04.09.2017г, исполнен 07.09.2017г, сумма контракта 175249,73рублей

Исполнитель- ООО "Торговый Дом СТРОЙХИМАЛЬЯНС";

Мероприятие 1.1.6 Поставка электрических материалов для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт  заключен от 31.07.2017г, исполнен 12.09.2017г, сумма контракта 76644,03 рублей

Исполнитель- ООО "ПЭКОМ";

Мероприятие 1.1.7 Поставка светильников в количестве LED –PRO 50STR в количестве 33 штук для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт  заключен от 01.08.2017г, исполнен 12.09.2017г, сумма контракта 85000 рублей

Исполнитель- ООО "ПЭКОМ;

Мероприятие 1.1.8 Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Донская/Татищева муниципальный контракт заключен 18.09.2017года, сумма контракта 302189,74 рублей, исполнен 26.09.2017

Исполнитель- ООО "Черноярское Дорожное ремонтно-строительное предприятие";

Мероприятие 1.1.9 Поставка игровых площадок для благоустройства дворовых территорий МКД в с.Енотаевка, Енотаевского района, Астраханской области, аукцион проведен , сумма контракта 199320,00рублен, регламентированный срок подписания контракта 02.10.2017года.

Исполнитель: - Индивидуальный предприниматель Киселев Сергей Дмитриевич

Сложившаяся экономия на 26.09.2017г по благоустройству придомовой территории 516 970, 83 рублей.

Планируется заключить договор на выполнение работ по монтажу электрических опор, приобретение цемента на установку скамеек и урн

придомовых территорий.

Мероприятие 1.2 Благоустройство общественной территории:

Мероприятие 1.2.1 Благоустройство центральной площади в с.Енотаевка, Енотаевского р-на Астраханской области, муниципальный контракт заключен от 31.07.2017, исполнен 29.08.2017г, сумма контракта 1493898,07 рублей

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Зиналиев А.З;

Мероприятие 1.2.2 Благоустройство центральной площади в с.Енотаевка, Енотаевского р-на Астраханской области (II этап), муниципальный контракт заключен от 11.09. 2017, исполнен 14.09.2017г, сумма контракта 442395,00 рублей

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Зиналиев А.З

Мероприятие 1.2.3 Заключен договор от 25.09.2017  с ООО « Компания Крона» на поставку рулонного газона для благоустройства центральной площади, сумма договора 67200рублей.

Из них: по  КБК 400050380100L5550244-   сумма 41770,63 рублей

ИТОГО: Мероприятия по соглашению по общественной территории выполнены в полном объеме.