**Протокол №5**

Проведения заседания общественной комиссии, подведения промежуточных итоговпо формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год».

**Дата проведения:** 04октября 2017г с 16-00 до 17-00ч. (время местное)

**Место проведения**: Администрация муниципального образования «Село Енотаевка», ул. Ленина,1 кабинет №8.

**Способ информирования общественности:**

Информационное объявление о проведении заседания общественной комиссии по подведению промежуточных итоговпо формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год», обнародовано путем вывешивания на доске объявлений и размещены на официальном сайте администрации МО «Село Енотаевка».

**Председатель заседания:** Щербаков А.А – депутат МО «Село Енотаевка»

**Секретарь заседания:** Мамбетова И.В – главный специалист по экономической работе МО «Село Енотаевка».

**Участники заседания:**

В заседании общественного совета приняло 10 человек. Щербаков А.А председатель Совета МО «Село Енотаевка», Представитель Народного фронта Ильичев В,А, Лучинкина А.Н- член Совета ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ушакова Л.В

Приглашенные: Глава МО «Село Енотаевка» Котлов В.В. Начальник отдела жизнеобеспечения МО «Енотаевский район» Ю.А.Фофонов, специалист жизнеобеспечения МО «Енотаевский район» Е.М.Якушко.

Присутствующие лица, принявшие участие в заседании зарегистрированы в списке, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в администрации МО «Село Енотаевка», опубликованию не подлежит.

**Предмет слушаний:**

Подведение промежуточных итоговпо формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год», обнародовано путем вывешивания на доске объявлений и размещены на официальном сайте администрации МО «Село Енотаевка».

**Повестка дня:**

Подведение промежуточных итоговпо формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год», обнародовано путем вывешивания на доске объявлений.

**Выступления:**

Заседание открывает и ведет председатель комиссии по организации публичных слушаний Щербаков А.А - депутат МО «Село Енотаевка».

Председатель публичных слушаний Щербаков А.А, представил слово для выступления главному специалисту по экономической работе МО «Село Енотаевка» Мамбетовой И.В.

**Выступление:**

Мамбетова И.В сказала, что подведя промежуточные итоги Приоритетного проекта по формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год» в 2017году были проведены следующие мероприятия:

**Мероприятие 1.1 *Благоустройство придомовой территории многоквартирных жилых домов:***

- Ремонт внутридомовых подъездов к жилым домам по ул.Донская,10/ул.Татищева,48

**Исполнитель** - ООО "Черноярское Дорожное ремонтно-строительное предприятие"

- Ремонт подъездной дороги по ул.Мусаева от дома38, до дома №52, **муниципальный контракт №03/17** заключен 24.07.2017, исполнен 23.08.2017г,

**Мероприятие 1.1.2.** Поставка профильных труб для изготовления ограждения МКД по ул.Мусаева, ул.Волжская, ул.Пушкина

**муниципальный контракт №07/17** заключен 04.08.2017, исполнен 08.08.2017г,

**Исполнитель** - ООО"СтилПрофиль";

**Мероприятие 1.1.3** Поставка парковых скамеек и уличных урн для благоустройства придомовых территорий МКД на территории МО «Село Енотаевка», муниципальный контракт заключен 08/17 от 08.08.2017г, исполнен 28.08.2017года,

**Исполнитель** – ООО «Прима Сервис»;

**Мероприятие 1.1.4** Выполнение работ по устройству уличного ограждения дворовых территорий по ул.Мусаева, Волжская, Татищева, Пушкина, муниципальный контракт заключен 09/17 от 08.09.2017г, дата исполнения контракта 13.10.2017года, **Исполнитель** – ООО «Олимп»;

**Мероприятие 1.1.5** Поставка электрических ОПОР СВ95-3 для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт заключен 10/17 от 04.09.2017г, исполнен 07.09.2017г, **Исполнитель-** ООО "Торговый Дом СТРОЙХИМАЛЬЯНС";

**Мероприятие 1.1.6** Поставка электрических материалов для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт заключен от 31.07.2017г, исполнен 12.09.2017г,

**Исполнитель-** ООО "ПЭКОМ";

**Мероприятие 1.1.7** Поставка светильников в количестве LED –PRO 50STR в количестве 33 штук для придомовых территорий МКД в с.Енотаевка, Астраханской области, муниципальный контракт заключен от 01.08.2017г, исполнен 12.09.2017г**Исполнитель-** ООО "ПЭКОМ;

**Мероприятие 1.1.8** Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Донская/Татищева муниципальный контракт дата заключения 18.09.2017года, исполнен 28.09.2017г

**Исполнитель-** ООО "Черноярское Дорожное ремонтно-строительное предприятие";

**Мероприятие 1.1.9** Поставка игровых площадок для благоустройства дворовых территорий МКД в с.Енотаевка, Енотаевского района, Астраханской области, контракт заключен 09.10.2017г

В результате сложившиеся экономии будут еще заключены договора, на установку электрических опор, будем заключать договор на выполнение ограждение на игровые площадки, скамеек, урн.

**Мероприятие 1.2 *Благоустройство общественной территории:***

**Мероприятие 1.2.1** Благоустройство центральной площади в с.Енотаевка, Енотаевского р-на Астраханской области, муниципальный контракт заключен от 31.07.2017, исполнен 29.08.2017г,

**Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Зиналиев А.З;**

**Мероприятие 1.2.2** Благоустройство центральной площади в с.Енотаевка, Енотаевского р-на Астраханской области (II этап), муниципальный контракт заключен от 11.09. 2017, исполнен 14.09.2017г, **Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Зиналиев А.З**

**Мероприятие 1.2.3** Установка дренажной системы на центральной площади.

**Мероприятие 1.2.4** Договор на приобретение рулонного газона.

Все мероприятия в 2017году по благоустройству общественной территории выполнены в полном объеме, предусмотренные по соглашению.

**Председатель:**

Щербаков А.А - сказал, что работа продолжается и результаты ее видны.Если все выступления закончились по подведению промежуточных итоговпо формированию современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» в рамках программы «Содержание органов местного самоуправления и выполнения вопросов местного значения муниципального образования «Село Енотаевка» на 2016-2018 г», в части мероприятий «Благоустройство на 2017 год». На основании вышеизложенного предлагаю заседание считать состоявшимся.

Прошу проголосовать:

Проголосовало:

За -10 Против- нет Воздержались – нет.

Заседание общественного совета объявляю закрытыми.

Председатель публичных слушаний: А.А.Щербаков

Секретарь комиссии: И.В.Мамбетова