ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования

«Село Енотаевка»

Енотаевского района Астраханской области

«9» ноября 2018 г. с. Енотаевка №167

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 года», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Енотаевка», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 года, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года» (далее- Программа) следующие изменения и дополнения:
2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» http://mo-enotaevka.ru/, на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина 1 и опубликовать в газете «Енотаевский вестник» настоящее постановление и краткую характеристику о нем и местах нахождения его полного текста.
3. Действия данного постановления распространяется на правоотношения возникшие с 20.12.2017 года.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Село Енотаевка» Котлов В.В.

Приложение №1

к постановлению №166 от «9»ноября 2018 года

Изменения и дополнения

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2022 года, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года» (далее- Программа)

1. В приложение №1 визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, виды работ «расчистка прилегающей территории» исключить;
2. В приложение №1 визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, виды работ «обустройство подъездных путей» заменить на виды работ «ремонт и устройство дворовых территорий»;
3. Дополнить в приложение №2 визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории дополнительным перечнем (приложение №2 к настоящему постановлению)
4. В приложение №3 к программе «Мероприятия к программе» виды работ «расчистка территории», «выравнивание поверхности двора» исключить;
5. Приложение №3 к программе «Перечень программных мероприятий формирования современной городской среды МО «Село Енотаевка» изложить в новой редакции (приложение №3).
6. Приложение №2 «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ в ценах 2 квартала 2017 года» дополнить следующими позициями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Урна для парка | 30шт | 82500,0 |
| 2. | Урна для придомовых территорий | 25 шт. | 54590,0 |
| 3 | Конструкция «Вечный огонь» | 1 шт. | 141880,0 |
| 4. | Фонарь парковый | 22шт | 260000,0 |
| 5. | Тренажеры уличные | 11шт- | 250000 |
| 6. | Игровое оборудование в парк | 1шт | 360000,0 |
| 7. | Сценический комплекс | 1 ус.ед. | 1757957,0 |
| 8. | Детали для арки в парк | 2шт | 20000 |
| 9. | Беседка из металлоконструкций в парк | 1 шт | 70000 |
| 10. | Скамья парковая | 30 шт. | 429990,0 |
| 11. | Скамья для придомовых территорий | 25 шт. | 174584,0 |

1. Дополнить Программу разделом 1.1«Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков» следующего содержания:

«В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка» в СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.

Паспорт благоустройства территории утверждается главой муниципального образования «Село Енотаевка». Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства муниципального образования, администрация «Село Енотаевка» заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2020 г.»

Верно :

Приложение №2

к постановлению №166 от «9»ноября 2018 года

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

|  |  |
| --- | --- |
| DSC08877-3 | Уличный светодиодный светильник LED-RPO 003-50 STR |
| D:\Моё\Чеховский с шарами.jpg | Общая высота опоры фонаря не менее – 3000 мм.  Бетонируемая часть не менее – 500 мм.  Рабочая высота опоры над землёй не менее – 2000 мм.  Светильники шестигранные либо шарообразные ребристые или гладкие – по согласованию с заказчиком.  Светильники расчитаны на установку в них ламп накаливания мощностью не менее 150 ватт.  Опора фонаря выполнена из стальных труб разных диаметров:  Основание фонаря из трубы стальной круглой диаметромне менее 76 мм имеет общую высоту не менее 1500 мм, из них не менее 500 мм бетонируются. Основание имеет переходную приварную плиту из стального листа толщиной не менее 3 мм «шестигранной» формы.  Верхняя часть опоры фонаря выполнена из трубы диаметром не менее 57 мм,имеет переходную приварную плиту из стального листа толщиной не менее 3 мм «шестигранной» формы.с декоративным утолщением (навершием) из трубы диаметром не менее 76 мм.  Навершиеимеет заглушкуиз стального листа толщиной не менее 3 мм, заглушка имеет вид «шестигранника», к заглушке приварен стальной шар диаметром не менее 50 мм.  От навершия в диаметрально противоположные стороны исходят перпендикулярные детали для крепления светильников из трубы профильной не менее 25х25х2 мм,  Детали для крепления светильников имеют декоративные S-образные подкосы выполненные из квадрата стального не менее 10х10 мм.  Все торцы труб закрыты стальными заглушками. В надземной части, основание опоры фонаря имеет окно для коммутации, закрывающееся крышкой.  В комплекте поставляется: Опора – 1 шт., Светильник – 1 шт., провод ВВГ 1,5х2 медный для внутренней проводки фонаря – 8 м, лампы для светильников – 2 шт. |
| **Название / вид** | **Название / вид** |
| **Лыжник**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей. | **Жим ногами х2**  Для выполнения упражнений по укреплению мышц ног. |
|  |  |
| **Шаговый**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей. | **Разгибание ног**  Для тренировки и укрепления  мышц ног, верхней  поверхности бедра. |
| **Тяга сверху**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, увеличения эластичности соединительных тканей.  13 | **Гиперэкстензия и пресс**  Для выполнения упражнений  по развитию выпрямителей  спины, а также ягодичных  мышц и сгибателей бедра |
| **Гребной**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, поясницы, мувеличения эластичности соединительных тканей.  гребная тяга | **Жим от груди**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, увеличения эластичности соединительных тканей.  14 |
| **Велосипедный и балансирующий**  Положительно влияет на суставы и мышцы ног.  5 | **Элиптический**  Для тренировки и укрепления всех групп мышц. Положительно влияет на руки, ноги, грудь, поясницу.  8 |
| **Жим ногами и Твистер**  Для выполнения упражнений по укреплению мышц ног и поясницы.  Твистер и Жим ногами |  |
| **https://hozmarket24.ru/uploads/all/ca/c8/a9/cac8a9effb3cc4d16598c9643914d18c.jpg** | Высота = не менее 640 мм, но не более 700мм;  Ширина = не менее 430 мм, но не более 500 мм;  Глубина = не менее360 мм, но не более 400мм  Объем= литров 20 |
|  | Ширина скамьи : не менее 65см, не более 85см  Высота: не менее 80 см, не более 90 см Толщина: не менее 7,5 см, не более 8см Высота сиденья: не менее 45 см, не более 50см |
|  | Высота = не менее 640 мм, но не более 700мм;  Ширина = не менее 430 мм, но не более 500 мм;  Глубина = не менее360 мм, но не более 400мм |

Приложение №3

Перечень программных мероприятий

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, наименование мероприятий | | Сроки | Исполнители | | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | |
| Всего | | в том числе по годам: | | | | | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»** | | 2018-2022 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **37859,5** | | **19899,5** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | доля населения поселения, охваченного формированием городской среды, к запланированной численности населения поселения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | **21339,6** | | **10167,6** | **2793,0** | **2793,0** | **2793,0** | **2793,0** |
| Бюджет Астраханской области | **7019,9** | | **2231,9** | **1197,0** | **1197,0** | **1197,0** | **1197,0** |
| Бюджет поселения | **6500,0** | | **5500,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | **3000,0** | | **2000,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения** | | 2018-2022 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **37859,5** | | **19899,5** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | **4490,0** | площадь благоустроенных территорий | кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **21339,6** | | **10167,6** | **2793,0** | **2793,0** | **2793,0** | **2793,0** |
| Бюджет Астраханской области | **7019,9** | | **2231,9** | **1197,0** | **1197,0** | **1197,0** | **1197,0** |
| Бюджет поселения | **6500,0** | | **5500,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | **3000,0** | | **2000,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | | 2018-2022 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **13419,9** | | **6231,9** | 1797,0 | 1797,0 | 1797,0 | 1797,0 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 22 |  |  |  |  | 3 |
| Федеральный бюджет | 5000,0 | | **1000,0** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Бюджет Астраханской области | 3619,9 | | **1231,9** | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 |
| Бюджет поселения | 3400,0 | | **3000,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 1400,0 | | **1000,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19,19а, ул. Заречная, 1,3,5 | | 2018 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **6231,9** | | **6231,9** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | **1000,0** | | **1000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | **1231,9** | | **1231,9** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | **3000,0** | | **3000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | **1000,0** | | **1000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка , ул. , ул.. Татищева 65,69,67,71,73,75, , ул. Московская 22,24, ул. Мира 15, , ул. Пушкина 50,52 | | 2019 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **1797,0** | | 0 | 1797,0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 597,0 | | 0 | 597,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 100,0 | | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул. Чичерина 21,23, | | 2020 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **1797,0** | | 0 | 0 | 1797,0 | 0 | 0 |  | ед. | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 597,0 | | 0 | 0 | 597,0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 100,0 | | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул.. Октябрьская 60,62 | | 2021 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **1797,0** | | 0 | 0 | 0 | 1797,0 | 0 |  | ед. | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 |  |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | | 0 | 00 | 0 | 1000,0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 597,0 | | 0 | 0 | 0 | 597,0 | 0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул., ул. Губкина 44 , ул. Советская 129, ул. Коммунистическая 11 | | 2022 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **1797,0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797,0 |  | ед. |  | 5 | 9 | 1 | 7 |  |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Бюджет Астраханской области | 597,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,0 |
| Бюджет поселения | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 100,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. **Благоустройство общественных территорий** | | **2018-2022** | Администрация муниципального образования | | Всего: | **24439,6** | | **13667,6** | **2693,0** | **2693,0** | **2693,0** | **2693,0** | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Федеральный бюджет | 16339,6 | | 9167,6 | 1793,0 | 1793,0 | 1793,0 | 1793,0 |
| Бюджет Астраханской области | 3400,0 | | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Бюджет поселения | 3100,0 | | 2500,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 1600,0 | | 1000,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство центральной площади им.Ленина, благоустройство парка «Славы», благоустройство ул.Чернышевского | | 2018 | Администрация муниципального образования | | Всего: | 13667,6 | | 13667,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 9167,6 | | 9167,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 1000,0 | | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 2500,0 | | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство центральной площади, «Набережной» | | 2019-2020 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **5386,0** | | 0 | 2693,0 | 2693,0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 3586,0 | | 0 | 1793,0 | 1793,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 1200,0 | | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 300,0 | | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 300,0 | | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство «Братского садика» | | 2021-2022 | Администрация муниципального образования | | Всего: | **5386,0** | | 0 | 0 | 0 | 2693,0 | 2693,0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Федеральный бюджет | 3586,0 | | 0 | 0 | 0 | 1793,0 | 1793,0 |
| Бюджет Астраханской области | 1200,0 | | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |
| Бюджет поселения | 300,0 | | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
|  | |  |  | | Внебюджетные источники | 300,0 | |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |