ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования

«Село Енотаевка»

Енотаевского района Астраханской области

«13» сентября 2022 г. № 107 с. Енотаевка

О внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 года, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020 года,№52а от 09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г., №29 от 15.03.2021, №121 от 20.09.2021г,№146 от 19.11.2021, №36 от 14.03.2022г

В целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Село Енотаевка», создания комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 06.11.2015 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Село Енотаевка», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 года, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» №181 от 31.10.2017 года (в ред. постановления администрации МО «Село Енотаевка» №87а от 05.06.2018 года, №167 от 09.11.2018 года, №62 от 08.04.2019 года, № 97 от 09.07.2019 года, №7 от 30.01.2020 года,№52а от 09.06.2020, № 82а от 24.09.2020г. №29 от 15.03.2021,№121 от 20.09.2021г,№146 от 19.11.2021№36 от 14.03.2022г,) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» https://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/, обнародовать на информационном стенде администрации МО «Село Енотаевка», расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Ленина 1 и опубликовать настоящее постановление в районной газете «Енотаевский вестник» и краткую информацию о нем и местах нахождения его полного текста(приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования«Село Енотаевка» В.В Котлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Село Енотаевка»

от 31.10.2017 № 181

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Село Енотаевка»

НА 2018-2024 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Село Енотаевка» на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы» |
| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы»;  -в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 04.03.2010 №21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирование и реализации администрация муниципального образования «Село Енотаевка»; |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования МО «Село Енотаевка» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Село Енотаевка», собственники жилья (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Село Енотаевка» |
| Подпрограммы муниципальной программы, входящие в состав муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля населения поселения, охваченного формированием городской среды, к запланированной численности населения поселения, с 0 % до 100 %;  площадь благоустроенных территорий, с 0 кв. м. до 4075 кв. м. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | **Общий объем финансирования подпрограммы:**  **- 67618,15 тыс. рублей, в том числе средства:**  **- федерального бюджета –40375,99 рублей;**  **- бюджета Астраханской области – 10612,67 тыс. рублей;**  **- бюджета района – 397,88 тыс. Рублей;**  **- бюджет поселения- 91,15 тыс.руб**  **- внебюджетные -2000,0 тыс.рублей**  2018- 19899,5тыс.руб  2019- 20932,9 тыс.руб  2020- 14156,3 тыс.руб  2021- 9055,98 тыс.руб  2022 – 3573,46 тыс.руб  2023- 0  2024-0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий МО «Село Енотаевка»  -Благоустройство муниципальных территорий общего пользования села Енотаевка |

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной

Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Село Енотаевка» от 04.03.2010 №21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирование и реализации администрация муниципального образования «Село Енотаевка»;

Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства населенных пунктов, создания комфортной и современной городской среды на территории поселений муниципального образования «Село Енотаевка».

Субсидии из федерального бюджета предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств субсидии, включаются:

- ремонт и устройство дворовых проездов,разворотных площадок, тротуаров (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения);

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий);

- установка скамеек, урн.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, финансируемых за счет средств субсидии, включаются:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение);

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения);

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок);

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или закрытая зона);

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или напротив);

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино, настольный теннис и т.д.);

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на дворовых территориях;

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях;

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных групп населения).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, отражен в приложении № 1.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, указаны в приложении № 2.

Основные понятия, используемые в Программе:

- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение социально-экономических задач, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Село Енотаевка» (далее – муниципальное образование), утвержденных решением о бюджете муниципального образования;

- сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем которой направлена соответствующая муниципальная программа;

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

- проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим состоянием сферы реализации муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - желаемое состояние системы либо направление действий, соответствующее приоритетам развития муниципального образования, достигаемое за период реализации муниципальной программы;

- задача муниципальной программы - результат совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования, ее структурные подразделения, координирующие разработку и реализацию муниципальной программы;

- разработчик муниципальной программы (далее разработчик) – определяемое заказчиком структурное подразделение администрации муниципального образования. Разработчиком может быть заказчик программы;

- исполнители муниципальной программы (далее - исполнители) - администрация муниципального образования, ее структурные подразделения, муниципальные образования поселений и организации, которые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств;

- дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- общественные территории – территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Село Енотаевка», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории муниципального образования «Село Енотаевка»вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Село Енотаевка»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых (ед.) | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 20 |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) (кв. м) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | **3000** |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Количество общественных территорий (ед.) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (%) | 33,3 | 50 | 66,7 | 71,4 | 71,4 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (кв. м) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) | 66,7 | 50 | 33,3 | 28,6 | 28,6 | 0 |
| 9 | Площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (кв. м) | 4017,85 | 5185,85 | 4017,85 | 10605 | 10605 | 1182 |

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий в муниципальном образовании «Село Енотаевка». На сегодняшний день износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории муниципального образования «Село Енотаевка» достигает 90%;

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории муниципального образования «Село Енотаевка» с численностью населения свыше 1000 человек и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Село Енотаевка» привлекаются добровольцы, сотрудники учреждений и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания территорий, покраска бордюров и т. д.

При формировании муниципальной программы с целью привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы рекомендуется включить в Программу меры по созданию инфраструктуры добровольчества (волонтерства):

для оказания методической, консультационной, информационной и организационной поддержки добровольцам (волонтерам) на системной основе, необходимо определять ответственное лицо из числа сотрудников администрации муниципального образования;

определение объектов (дворовые и общественные территории) на территории муниципального образования «Енотаевский район» для выполнения работ по благоустройству — осуществления предельного анализа, формирования видения и разработки дизайн-проекта благоустройства добровольцами (волонтерами), в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, функциональная модель территории, изучение инвестиционной привлекательности территории и предложений по ее улучшению, средовые визуализации, подготовка пояснительной записки, рекомендаций по событийному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации общественного пространства;

предоставление информации для выполнения работ по благоустройству(ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства;

привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах);

организация вовлечения обучающихся образовательных организаций среднего, среднего специального и высшего образования в реализацию мероприятий муниципальной программы посредством стажировок и практик;

организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в реализацию Программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.)»

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня, в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (озеленение территории, высадка саженцев, уборка мусора, покраска бордюров) в весенне-осенний период при проведении субботников

В целях улучшения эстетического облика муниципального образования «Село Енотаевка» с численностью населения свыше 1000 человек, повышения качества жизни жителей села необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальной территории общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей муниципального образования «Село Енотаевка»

В целях поддержки муниципального образования «Село Енотаевка» по реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах планируется предоставление субсидий из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды, разработанных на уровне района и поселений.

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования «Село Енотаевка» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения Астраханской области, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программа разработана в соответствии с основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»

Цель Программы соответствует основному стратегическому направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также [Стратегии](consultantplus://offline/ref=496714D2A69D8A818DF49EBACE67CBDE8D19BB56B6E83EC2FCB49AD38852604DB58DCCF2AECD86DE2984C0Z3X7H) социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующей задачи – обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи Программы.

К показателям (индикаторам) Программы относятся следующие:

- доля населения поселения, охваченного формированием городской среды, к запланированной численности населения поселения;

- площадь благоустроенных территорий;

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество благоустроенных общественных территорий.

Реализация Программы должна привести к формированию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения МО «Село Енотаевка».

В результате реализации Программы к концу 2024 года должен сложиться качественно новый уровень состояния благоустройства территории муниципального образования «Село Енотаевка».

4. Сроки (этапы) реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на период с 2018 по 2024 годы без выделения этапов.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета поселения.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018-2024 годы – 68652,07 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета –40215,68 рублей;

- бюджета Астраханской области – 11613,63 тыс. Рублей;

- бюджет района 14481,61 тыс.рублей

- бюджет поселения 91,15– тыс. рублей

- внебюджетные -2250,0 тыс.рублей

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий Программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего: 2018 - 2024 гг. | 2018 год | 2019 | 2020 год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | 40215,68 | **10167,6** | **9511,69** | **8788,16** | **8955,23** | **2793,0** | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | **11613,63** | **2231,9** | **5710,65** | **2301,82** | **172,26** | **1197,0** | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Енотаевский район | **14481,61** | **5500,0** | **5710,65** | **3020,96** | **0** | **250,0** | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования «Село Енотаевка» | **91,15** | **0** | **0** | **45,29** | **45,86** | **0** | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **2250,0** | **2000,0** | **0** | **0** | **0** | **250,0** | 0 | 0 |
| **Итого по Программе** | **68652,07** | **19899,5** | **20932,9** | **14156,3** | **9173,35** | **4490,0** | 0 | 0 |

6. Организация управления муниципальной программой и контрольной за ходом ее реализации

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, ра**ц**иональное и целевое использование выделенных средств.

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Село Енотаевка», депутатами Совета муниципального образования «Село Енотаевка».«Муниципальное образование обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, в том числе возможность направления гражданами предложений в электронной форме».

Муниципальный заказчик Программы:

- определяет основные направления Программы, формирует перечень мероприятий;

- определяет сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых документов, необходимых при выполнении Программы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области.

Основные исполнители Программы:

- несут ответственность за ее реализацию;

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по программным мероприятиям.

7. Мероприятия (направления) Программы, показатели результативности выполнения Программы

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности представлены в приложении №3 к Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении № 4 к Программе.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, представлен в приложении № 5 к Программе.

Муниципальное образования имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральном планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановление Губернатора Астраханской области от 28.02.217 №19.

Муниципальное образования имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение от отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, при условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией в соответствии с положением о межведомственной комиссии.

Муниципальные образования поселений имеют право исключать из адресного перечня дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области» (далее – межведомственная комиссия).

 Обязательным для выполнения, при заключении соглашений по общественным и дворовым территориям, по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ является условия о включении в соглашение минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (далее – муниципальный контракт) - 1 декабря года текущего года за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

При планировании и поведении работ по благоустройству должны учитываться предложения заинтересованных лиц о включении общественной и дворовой территории в муниципальную программу.

Общественная комиссия осуществляет контроль за ходом выполнения муниципальной программы, созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Осуществления контроля общественной комиссией, созданной органом местного самоуправления муниципального образования (далее – общественная комиссия), за ходом выполнения муниципальной программы.

Проведение мероприятий по благоустройству должно синхронизироваться с реализацией мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

А так же, синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными программами, государственными программами Астраханской области и муниципальными программами, предусматривающими строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей, автомобильных дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории муниципального образования.

Проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования «Енотаевский район» нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения Астраханской области, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Программа разработана в соответствии с основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

8. Методика оценки эффективности Программы

8.1. В результате выполнения мероприятий произойдет увеличение площади благоустроенных дворовых и общественных территорий.

Расчет показателя выполнения мероприятий по площади благоустроенных дворовых и общественных территорий будет основываться на проектной документации.

8.2. Оценка степени достижения целей и задач программы в целом будет производиться путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или

Сд = Зп / Зф x 100%,

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений), где:

Д – доля выполненных мероприятий;

Мзап – мероприятия запланированные к выполнению в текущем году с учетом выполненных мероприятий за предшествующий период программ.

Мвып – мероприятия выполненные за отчетный период с учетом выполненных мероприятий за предшествующий период программ.

9. Порядок, форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Село Енотаевка»

1. Настоящий порядок далее (порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Организация трудового участия, осуществляется с заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах так же включаются в протокол общего собрания собственников.

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы)

- окрашивание элементов благоустройства, установка уличной мебели, монтаж скамеек, урн;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству размещается на сайте, на информационных стендах.

7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, представляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото, видео материалы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» на 2018-2024 год»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Расчистка прилегающей территории** | |
| 1. **Обустройство подъездных путей** | |
| 1. **Установка объектов освещения (приоритетным является применение энергосберегающих технологий)** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
| 1. **Установка урн** | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 1,5 м;  Ширина - 80 см;  Высота - 86 см. | |  |  | |  |  | |
|  | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота – 64 см  Ширина – 44 см  Глубина – 36 см  Объем: 40 л | |
|  | Ширина: не менее 2140 мм, не более 3500см  Высота: не менее 3450мм, не более 4500 мм длина не менее 6040мм, не более 6400мм |
| DSC08877-3 | Уличный светодиодный светильник LED-RPO 003-50 STR |
| D:\Моё\Чеховский с шарами.jpg | Общая высота опоры фонаря не менее – 3000 мм.  Бетонируемая часть не менее – 500 мм.  Рабочая высота опоры над землёй не менее – 2000 мм.  Светильники шестигранные либо шарообразные ребристые или гладкие – по согласованию с заказчиком.  Светильники расчитаны на установку в них ламп накаливания мощностью не менее 150 ватт.  Опора фонаря выполнена из стальных труб разных диаметров:  Основание фонаря из трубы стальной круглой диаметромне менее 76 мм имеет общую высоту не менее 1500 мм, из них не менее 500 мм бетонируются. Основание имеет переходную приварную плиту из стального листа толщиной не менее 3 мм «шестигранной» формы.  Верхняя часть опоры фонаря выполнена из трубы диаметром не менее 57 мм, имеет переходную приварную плиту из стального листа толщиной не менее 3 мм «шестигранной» формы.с декоративным утолщением (навершием) из трубы диаметром не менее 76 мм.  Навершие имеет заглушку из стального листа толщиной не менее 3 мм, заглушка имеет вид «шестигранника», к заглушке приварен стальной шар диаметром не менее 50 мм.  От навершия в диаметрально противоположные стороны исходят перпендикулярные детали для крепления светильников из трубы профильной не менее 25х25х2 мм,  Детали для крепления светильников имеют декоративные S-образные подкосы выполненные из квадрата стального не менее 10х10 мм.  Все торцы труб закрыты стальными заглушками. В надземной части, основание опоры фонаря имеет окно для коммутации, закрывающееся крышкой.  В комплекте поставляется: Опора – 1 шт., Светильник – 1 шт., провод ВВГ 1,5х2 медный для внутренней проводки фонаря – 8 м, лампы для светильников – 2 шт. |
| **Лыжник**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей. | **Жим ногами х2**  Для выполнения упражнений по укреплению мышц ног. |
| **Шаговый**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей. | **Разгибание ног**  Для тренировки и укрепления  мышц ног, верхней  поверхности бедра. |
| **Тяга сверху**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, увеличения эластичности соединительных тканей.  13 | **Гиперэкстензия и пресс**  Для выполнения упражнений  по развитию выпрямителей  спины, а также ягодичных  мышц и сгибателей бедра |
| **Гребной**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, поясницы, мувеличения эластичности соединительных тканей.  гребная тяга | **Жим от груди**  Для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди, увеличения эластичности соединительных тканей.  14 |
| **Велосипедный и балансирующий**  Положительно влияет на суставы и мышцы ног.  5 | **Элиптический**  Для тренировки и укрепления всех групп мышц. Положительно влияет на руки, ноги, грудь, поясницу.  8 |
| **Жим ногами и Твистер**  Для выполнения упражнений по укреплению мышц ног и поясницы.  Твистер и Жим ногами |  |
| https://hozmarket24.ru/uploads/all/ca/c8/a9/cac8a9effb3cc4d16598c9643914d18c.jpg | Высота = не менее 640 мм, но не более 700мм;  Ширина = не менее 430 мм, но не более 500 мм;  Глубина = не менее360 мм, но не более 400мм  Объем= литров 20 |
|  | Ширина скамьи : не менее 65см, не более 85см  Высота: не менее 80 см, не более 90 см Толщина: не менее 7,5 см, не более 8см Высота сиденья: не менее 45 см, не более 50см |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО «Село Енотаевка» на 2018-2024 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

в ценах 2 квартала 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 6805,73 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 628,70 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1655,46 |
| 4 | Разборка металлических ограждений палисадников | 100 м | 395,64 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 12409,00 |
| 6 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 | 11084,45 |
| 7 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4913,77 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 6997,42 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 4706,69 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3301,16 |
| 11 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия и основания | 68783,01 |
| 12 | Устройство покрытий из гранитной крошки толщиной 6 см | 1000 м2 покрытия | 30307,70 |
| 13 | Уплотнение гранитной крошки пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного материала | 433,51 |
| 14 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 3114,32 |
| 15 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона | 88156,69 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ.20 см) | 100 м3 материала основания | 23094,33 |
| 17 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 103858,41 |
| 18 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 66276,75 |
| 19 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой | 100 м бордюров | 1574,24 |
| 20 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 12412,50 |
| 21 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 7838,64 |
| 22 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см: вручную | 100 м2 | 3459,68 |
| 23 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 691,17 |
| 24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 1331,30 |
| 25 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 717,35 |
| 26 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% | 10 м траншей | 256,98 |
| /27 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 10 м живой изгороди | 69,40 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4135,37 |
| 29 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1302,93 |
| 30 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 63176,43 |
| 31 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 28449,25 |
| 32 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 865,38 |
| 33 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 7961,54 |
| 34 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 971,25 |
| 35 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1037,37 |
| 36 | Монтаж светильников на кронштейнах | 100 шт. | 1743,28 |
| 37 | Урна для парка | 30шт | 82500,0 |
| 38 | Урна для придомовых территорий | 25 шт. | 54590,0 |
| 39 | Конструкция «Вечный огонь» | 1 шт. | 141880,0 |
| 40 | Фонарь парковый | 22шт | 260000,0 |
| 41 | Тренажеры уличные | 11шт- | 250000 |
| 42 | Игровое оборудование в парк | 1шт | 360000,0 |
| 43 | Сценический комплекс | 1 ус.ед. | 1757957,0 |
| 44 | Детали для арки в парк | 2шт | 20000 |
| 45 | Беседка из металлоконструкций в парк | 1 шт | 70000 |
| 46 | Скамья парковая | 30 шт. | 429990,0 |
| 47 | Скамья для придомовых территорий | 25 шт. | 174584,0 |

Приложение №3

к постановлению №29 от 15.03.2021

Перечень программных мероприятий

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»

на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | |  |  | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |  |  | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021/2022 | 2022 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»** | 2018-2024 | Администрация муниципального образования | Всего: | **67618,15** | **19899,5** | **20932,99** | **14156,23** | **9055,98** | **3573,45** | 0 | 0 | доля населения поселения, охваченного формированием городской среды, к запланированной численности населения поселения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | **40375,99** | **10167,6** | **9511,69** | **8788,16** | 8476,95 | 3431,59 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | **10612,67** | **2231,9** | **5710,65** | **2301,82** | 262,17 | 106,13 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | **14231,61** | **5500,0** | **5710,65** | **3020,96** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МО «Село Енотаевка» | **397,88** | **0** | **0** | **45,29** | **316,86** | 35,73 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **2000,0** | **2000,0** | **0** | **0** | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения** | 2018-2024 | Администрация муниципального образования | Всего: | **67618,15** | **19899,5** | **20932,99** | **14156,23** | **9055,98** | **3573,45** | 0 | 0 | площадь благоустроенных территорий | кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **40375,99** | **10167,6** | **9511,69** | **8788,16** | 8476,95 | 3431,59 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | **10612,67** | **2231,9** | **5710,65** | **2301,82** | 262,17 | 106,13 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | **14231,61** | **5500,0** | **5710,65** | **3020,96** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения МО «Село Енотаевка» | **397,95** | **0** | **0** | **45,29** | **316,86** | 35,73 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | **2000,0** | **2000,0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | 2018-2024 | Администрация муниципального образования | Всего: | **22455,3** | **6231,9** | **11127,12** | **5096,28** | 0 | 0 | 0 | 0 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 22 | 17 |  |  |  | 3 |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 8870,78 | 1231,9 | 5563,56 | 2075,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | 11584,52 | 3000,0 | 5563,56 | 3020,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения МО «Село енотаевка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1000 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19,19а, ул. Заречная, 1,3,5 | 2018 | Администрация муниципального образования | Всего: | **6231,9** | **6231,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 1231,9 | 1231,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка , ул. , ул.. Татищева 65,69,67,71,73,75, , ул. Московская 22,24, ул. Мира 15, , ул. Пушкина 50,52, Чичерина 21,23, 19,19а,ул.Заречная,1,3,5, ул.Мусаева,62, 40,42,44,46,48,50,52,54 | 2019 | Администрация муниципального образования | Всего: | **11127,12** | 0 | **11127,12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 5563,56 | 0 | 5563,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 5563,56 | 0 | 5563,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул.,Татищева,44,65,  46,ул.Пушкина,48,ул.Волжская11,Заречная,3, ул.Московская,22 | 2020 | Администрация муниципального образования | Всего: | **5096,28** | 0 | 0 | 5096,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 2075,32 | 0 | 0 | 2075,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | 3020,96 | 0 | 0 | 3020,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет мо «село Енотаевка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул.. Октябрьская 60,62 | 2021 | Администрация муниципального образования | Всего: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Енотаевка, ул., ул. Губкина 44 , ул. Советская 129, ул. Коммунистическая 11 | 2022 | Администрация муниципального образования | Всего: | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. |  | 5 | 9 | 1 | 7 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.Енотаевка, ул.Советская129 | 2023 | Администрация муниципального образования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Мо «Село Енотаевка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. **Благоустройство общественных территорий** | 2018-2024 | Администрация муниципального образования | Всего: | **45162,86** | **13667,6** | **9805,87** | **9059,96** | **9055,98** | **3573,45** | **0** | 0 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Федеральный бюджет | 39375,99 | 9167,6 | 9511,69 | 8788,16 | 8476,95 | 3431,59 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 1741,88 | 1000,0 | 147,09 | 226,49 | 262,17 | 106,13 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 2647,09 | 2500,0 | 147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет мо»село енотаевка» | 397,88 | 0 | 0 | 45,29 | **316,86** | 35,73 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 1000 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство центральной площади им.Ленина, благоустройство парка «Славы», благоустройство ул.Чернышевского | 2018 | Администрация муниципального образования | Всего: | **13667,6** | 13667,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 9167,6 | 9167,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство центральной площади, Благоустройство танцевальной площадки, Благоустройство парка «Мечта», благоустройство улицы Татищева | 2019-2020 | Администрация муниципального образования | Всего: | **18865,83** | 0 | 9805,87 | 9059,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 18299,85 | 0 | 9511,69 | 8788,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 373,58 | 0 | 147,09 | 226,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | 147,09 | 0 | 147,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО Село Енотаевка | 45,29 | 0 | 0 | 45,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство ул.Мусаева, , парк по ул.Куйбышева, Степановна-Скворцова 1этап | 2021-2022 | Администрация муниципального образования | Всего: | **12629,38** | 0 | 0 | 0 | 9055,98 | 3573,45 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Федеральный бюджет | 11908,55 | 0 | 0 | 0 | 8476,95 | 3431,59 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 368,27 | 0 | 0 | 0 | 262,17 | 106,13 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет мо «село Енотаевка» | 352,59 | 0 | 0 | 0 | **316,86** | 35,73 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство парка ул.Куйбышева, ул.Степана-Скворцова2этап | 2023-2024 | Администрация муниципального образования | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет мо «село Енотаевка» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Адресный перечень**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дворовая территория** | **Год проведения мероприятий** | **Мероприятия по благоустройству** |
| с. Енотаевка, ул. Мусаева,62,64 | 2018 | Установка ограждений внешней стороны дома, ремонт подъездных путей, установка урн, скамеек, освещение |
| с. Енотаевка, ул. Татищева,42, Мусаева,38 | 2018 | Установка скамеек, урн, освещение, ремонт подъездных путей, |
| с. Енотаевка, ул. Заречная, 1,3, | 2018 | установка скамеек, урн, |
| с. Енотаевка, ул. Заречная, 1,5 | 2019 | Укладка тротуарных дорожек, освещение, скамейки и урны |
| с. Енотаевка, ул. Татищева 69,67,71,73,75 | 2019 | Установка скамеек, урн, освещение, выравнивание поверхности двора, тротуарная дорожка, подъездные пути |
| с. Енотаевка, ул. Мусаева 62, ул. Чичерина 19,19а | 2019 | Укладка тротуарных дорожек, выравнивание поверхности двора, подъездные пути, установка скамеек, урн, |
| с. Енотаевка, ул. Московская 22 | 2019 | Установка скамеек, урн, освещение, тротуары (дорожки к подъездам), выравнивание поверхности двора, подъездные пути |
| с. Енотаевка, ул. Пушкина 50,52 | 2019 | Установка скамеек, урн, освещение, тротуары (дорожки к подъездам), выравнивание поверхности двора, подъездные пути |
| с. Енотаевка, ул. Чичерина 21,23 | 2019 | Установка скамеек, урн, освещение, тротуары (дорожки к подъездам), выравнивание поверхности двора, подъездные пути |
| с. Енотаевка, ул.Татищева,44,65 Пушкина, 48, Волжская, 1, Заречная,3,ул.Мира,15 | 2020 | Укладка тротуарных дорожек, благоустройств подъездных путей, скамейки, урны, освещение |
| с. Енотаевка, ул. Октябрьская60,62, | 2021 | Благоустройство подъездных путей, установка скамеек, урн |
| с. Енотаевка, ул. Губкина 44 | 2022 | Установка скамеек, урн, освещение |
| с. Енотаевка, ул. Советская 129 | 2023 | Установка скамеек, урн, освещение |
| с. Енотаевка, ул. Коммунистическая 11 | 2024 | Установка скамеек, урн, освещение |
|  |  |  |
| **Общественная территория** | **Год проведения мероприятий** | **Мероприятия по благоустройству** |
| Благоустройство центральной площади им.Ленина, благоустройство ул.Чернышевского, благоустройство ул.Чернышевского/ул.Мусаева, благоустройство парка «Слава» | 2018 | Сценический комплекс, установка спортивной, тренажерной площадки, игровой площадки, фонарей, скамеек, урн, укладка тротуарной плитки, устройство беговой дорожки, навес, устройство бетонной площадки, озеленение, беседка, арка |
| Благоустройство центральной площади им.Ленина, | 2019 | Участок «Доски почета»,укладка тротуарной плитки, укладка асфальтного покрытия обновление стелы доски почета, установка скамеек, урн, объектов освещения, освещение всей территории площади, озеленение. |
| Благоустройство танцевальной площадки прилегающей к парку «Слава», Благоустройство парка «Мечта» | 2019 | Реконструкция существующей танцевальной площадки, установка скамьи, освещение, укладка тротуарной плитки |
| Благоустройство ул.Татищева | 2020 | Укладка тротуарных дорожек, благоустройство площадки , установка освещение, установка парковых скамеек, урн, установка бюста, озеленение |
| Благоустройство ул. Мусаева, Благоустройство парка ул.Куйбышева | 2021 | Укладка тротуарных дорожек, благоустройство площадки , установка освещение |
| Благоустройство парка по ул. Скворцова Степанова в с.Енотаевка | 2022 | Укладка тротуарных дорожек, установка парковых скамеек, урн, объектов освещения, ограждение |
| Благоустройство парка «Дружба» | 2023 | Укладка тротуарных дорожек, установка парковых скамеек, урн, объектов освещения, |
| Благоустройство улицы Солнечной | 2024 | Укладка тротуарных дорожек, установка парковых скамеек, урн, объектов освещения, |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Село Енотаевка»на 2018-2022 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

по муниципальному образованию «Село Енотаевка»

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь территории, м2 | Количество жителей | Планируемый год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | с. Енотаевка, ул. Татищева 65,69,67,71,73,75 |  | 204 | 2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Мусаева 62,64, ул. Чичерина 19,19а |  | 213 | 2018-2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Заречная, 1,3,5 |  | 231 | 2018-2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Московская 22,24, ул. Мира 15 |  | 101 | 2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Пушкина 50,52 |  | 55 | 2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Чичерина 21,23 |  | 65 | 2019 |
|  | с. Енотаевка, ул. Татищева,44, 65 Пушкина, 48, Волжская, 1, Заречная,3 |  |  | 2020 |
|  | с. Енотаевка, ул. Октябрьская 60,62 |  | 25 | 2021 |
|  | с. Енотаевка, ул. Губкина 44 |  | 6 | 2022 |
|  | с. Енотаевка, ул. Советская 129, ул.Мусаева,38,40,42,44,46,48,50,52,54 |  | 250 | 2022 |
|  | с. Енотаевка, ул. Коммунистическая 11, ул.Татищева48,48а, |  | 94 | 2022 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Село Енотаевка»» на 2018-2024годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

по муниципальному образованию «Село Енотаевка»

| № п/п | Адрес территории | Общая площадь территории, м2 | Планируемый год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Благоустройство центральной площади им.Ленина, благоустройство детского парка | 4017,85,  1168,0 | 2018 |
| 2 | Благоустройство «Центрального парка» | 10605,0 | 2018 |
| 3 | Благоустройство центральной площади им.Ленина | 4017,85 | 2019 |
| 4 | Благоустройство Танцевальной площадки в «Центральном парке» | 315,0 | 2019 |
| 5 | Благоустройство парка «Мечта» | 5394,0 | 2019 |
| 6 | Благоустройство ул.Татищева | 4000,0 | 2020 |
| 7 | Благоустройство ул.Мусаева, Благоустройство парка по ул.Куйбышева | 1084,0 | 2021 |
| 8 | Благоустройство парка по ул.Скворцова Степанова в с.Енотаевка 1этап | 600 | 2022 |
| 9 | Благоустройство парка по ул.Скворцова Степанова в с.Енотаевка2 этап | 600 | 2023 |

Верно: