РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации муниципального образования

«Село Енотаевка»

Енотаевского района Астраханской области

 от 10.03.2017г. №19а-р

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Село Енотаевка» в 2017 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 №19-П «О чрезвычайной противопаводковой комиссии при Правительстве Астраханской области и мероприятиях, связанных с пропуском весеннего половодья» в целях организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Село Енотаевка» в 2017 году:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению работ связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Село Енотаевка» в 2017 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» <http://mo.astrobl.ru/seloenotaevka/> и обнародовать на информационном стенде администрации муниципального образования «Село Енотаевка»
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Село Енотаевка» В.В.Котлов

*Приложение к распоряжению*

*администрации муниципального*

*образования «Село Енотаевка»*

*от «10» марта 2017 года №19а-р*

 ПЛАН

мероприятий по обеспечению работ связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории муниципального образования «Село Енотаевка» в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения  | Ответственные исполнители  |
| 1. | Обследование берега реки Енотаевка | Февраль- март 2017 | Администрация МО «Село Енотаевка», Чрезвычайная паводковая комиссия АМО «Енотаевский район» |
| 2. | Подготовка и представление в ГО ЧС МО «Енотаевский район» сведений о границах и размерах (площадок) зон возможного затопления, о численности населения и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного подтопления, об источниках потенциального загрязнения водных объектов, расположенных в зонах возможного затопления (подтопления) - кладбища , фермы и.т.д | Февраль2017 | Администрация МО «Село Енотаевка» |
| 3. | Проверка готовности систем оповещения | Март 2017 | Администрация МО «Село Енотаевка», Служба ЧО ЧС МО «Енотавский район» |
| 4. | Обучение населения действиям по сигналам оповещения при угрозе и возникновению ЧС | Март 2017 | Администрация МО «Село Енотаевка» |
| 5 | Определить организации, имеющих автотранспортную технику для  | Март 2017 | Администрация МО «Село Енотаевка» |
| 6 | Проведение организационно- разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | Март – апрель2017 | Администрация МО «Село Енотаевка» |
| 7 | Обеспечить защиту материальных и культурных ценностей, зданий, сооружений от возможного затопления | постоянно | Администрация МО «Село Енотаевка» |
| 8 | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | По решению ЧПК МО «Енотаевский район» | Администрация МО «Село Енотаевка», Служба ЧО ЧС МО «Енотавский район» |

ВЕРНО: